部门决算填报说明

一、基本职能及主要工作

勐海县交通局主要承担着全县交通发展规划,宏观管理,公路建设规划勘测设计,投资施工管理,公路养护管理,运输行业管理等工作任务。

二、部门基本情况

2013年末，独立编制机构数2个，独立核算机构数1个。年末实有人数为34人，其中：在职16人(含: 行政机关11人；勐海地方海事处人员5人)与上年相比增加1人，比上年增加3%。原因地方海事处调入1人，离休2人、与上年相比无变化，退休16人、与上年相比无变化。另外,勐海县机构编制委员会办公室核编制人数11人,其中:勐海县交通局行政人员编制11人(行政人员10人,机关工勤人员1人)；勐海县地方海事处事业编制人数6人。

三、部门决算总体情况

2013年总收入133,665,169.42元。其中：财政拨款126,398,335.38元，占总收入的94.56%；其他收入7，266,834.04元，其中：本级横向财政拨款0元，非本级财政拨款6,826,500.00元，占总收入的5.44%；

2013年总支出127,237,365.55元，其中：基本支出2,648,371.36元，占总支出的2.08%，基本支出中人员经费支出占73.72%，公用经费支出占26.28%；项目支出124,588,994.19元，占总支出的97.92%，项目支出中行政事业类项目支出占33.36%，基本建设类项目支出占66.64%。

- 基本支出情况。2013年用于保障本机关正常运转的日常支出223.7万元。与上年对比增长21.82%；原因分析A、正常晋升工资，个别职工职务变动工资晋升;B、交通费、差旅费、办公费等比上年增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.08％。

- 2013年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11，463万元。与上年对比增长42.10%，原因分析：农村公路建设、水毁工程、小修维护项目比上年增多，费用相应增加。所以总支出比年增加。

具体项目开支及开展工作情况。

我局在县委、县政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为 指导，全面贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，按照“三个服务”的总要求，以打造“中国普洱茶第一县”和“西双版纳州春城”为目标，认真履职，开拓创新，全力推进我县农村公路建设。

具体完成情况为：

（一）农村公路建设

1.2011年行政村路面硬化工程。该项目分为17个合同段，全长102.96公里，涉及我县10个乡镇17个村委会。2011年12月进行公开招标， 2012年2月开工建设。已于2013年6月进行了交工验收前的验收检测工作，完成投资4300万元（已于2012年完成）

2.贺开曼迈古茶园风景区～G214线段公路改造工程

（1）贺开古茶文化旅游项目曼迈村古茶树风景区至贺开段（一期工程）。勐海县贺开古茶树文化旅游项目曼迈村古茶树园风景区～贺开段全长9.65976公里，路基宽6.5米，路面宽6米。道路等级为四级公路，路面类型为半整齐块石弹石路面。设计预算计划投资955.96万元，其中省补500万元，地方自筹455.96万元，目前，资金到位500万元。2012年2月开工，截止2013年11月底，路面铺筑已基本完成， 共完成投资900万元（2013年完成投资400万元），完成总投资的94%。

（2）贺开古茶文化旅游项目贺开至G214线段工程（二期工程）。勐海县曼迈村古茶园风景区～G214线公路改造工程全长7.44783公里，6.5米路基、6米C30水泥混凝土路面。总投资为1943.358万元。该项目经勐海县人民政府批准由县城投公司组织建设，建设模式为BT模式，采用企业全额垫资修建。该项目于2013年初开工建设，截止11月底，已经完成了级配碎石底基层、水泥稳定碎石基层的铺筑，水泥混凝土路面铺筑已完成，总计完成投资1846万元，完成总投资的95%。

3.勐海至勐阿公路改建工程。勐海至勐阿公路改建工程全长29.888Km。路基宽7.0米，路面宽6.2米。道路等级为四级公路，路面类型为沥青混凝土路面。计划投资3508.15万元。截止9月底，约完成投资3300万元（其中2013年完成投资2300万元），完成总投资的93%。工程现已基本完工，目前正准备交工验收工作。

4.2012年行政村路面硬化项目。该项目分为11个合同段，全长114.3公里，计划投资7879万元，设计预算批复6646万元。2013年1月进行公开招标，共7个项目，9个合同段，实施里程长为84.6公里。（其中勐布线至班章老寨公路工程29.7公里，整合至勐海县古茶区旅游项目道路工程，目前尚未开工。）   2013年2月开工建设；由于今年雨季提前，造成施工难度增大，严重影响了施工进度；截止11月底，完成投资2300万元。

5.2012年“村村通”工程。该项目我局采取两种建设模式，第一种模式为：建设里程较长的，严格按照基本建设程序组织开展勘测设计和施工招投标工作，共分为15个合同段，全长80.5公里，计划总投资715万元；2013年3月开工建设，截止9月底，完成投资635万元。第二种模式为：建设里程在2公里以内，且纳入“村村通”项目的自然村，经“一事一议”讨论同意投工投劳自建的，采取我局按每公里补助水泥150吨的形式建设，累计补助水泥3375吨，折合水泥路里程22.5公里，折合资金168.75万元；群众投工投劳折资900万元。

（二）前期工作开展情况

1.我局积极组织技术人员开展2013年行政村路面硬化各项前期工作，施工图及预算已编制完成，并于8月初通过由州交通运输局组织进行的审批，现正进行招投标工作。

2.勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程，总里程95.52235公里，总投资为11931.17万元。已委托州公路设计院完成施工图设计及预算，并于2013年1月由西双版纳州交通运输局组织专家评审通过。

（三）农村公路养护

1.农村公路管养护

⑴县道养护。我县县道，共计9条，即（海往线、勐巴线、勐格线、南糯线、勐宋线、勐西线、海岗线、勐布线和勐曼线），共计311.1公里。其中：沥青路面209.699公里、水泥混凝土路面0.661公里、砂石路面100.74（包括勐布线6.7公里和勐巴线52.736公里半整齐块石路面）。上半年县道平均巡查里程277.1公里，优良里程176.132公里，中等里程56.526公里，次差里程44.443公里，优良路率达到63.56%。

⑵乡道养护。我县乡道共87条，总里程1133.751公里，其中：沥青路面3.244公里、水泥混凝土路面74.940公里、砂石路面1055.567公里。上半年乡道平均巡查里程213.884公里，优良里程59.210公里，中等里程72.404公里，次差里程82.270公里，优良路率27.68%。

⑶村道养护。共计2条，总里程5.691公里。上半年村道平均巡查里程1.897公里，优良里程0.553公里，中等里程0.053公里，次差里程1.291公里，优良路率29.14%。

⑷小修工程。完成勐格线、勐宋线、勐布线小修工程，完成小修资金81.73万元。

⑸日常养护。截止9月底，支出日常养护、小修保养资金158万元。

⑹农村公路安保工程。

勐海县布朗山乡勐布线2011年安保工程（防撞墙、挡土墙）建设项目，总投资30万元，该项目于2012年12月开工建设，于2013年5月完工。

勐海县海往线2011年安保工程（防撞墙、挡土墙）建设项目，总投资40万元，该项目于2013年1月开工建设，已于2013年9月完工。

（四）治超工作开展

2013年以来，我县治理非法超限超载车辆工作在州治超办的正确领导和大力支持下，以科学发展观为统领，以保护公路、保障道路完好畅通、确保道路交通安全、规范道路运输市场为目的，按照“抓综治、保安全、保畅通、为人民”，“让守法者得实惠，让违法者受损失”的总体要求，坚持“依法治超、标本兼治、就地卸载、倒查责任、奖惩并举”的工作方针，坚持政府统一领导、各职能部门各司其职、全面综合治理的工作机制，切实加强对县行政辖区内公路通行的国、省、县、乡、村公路超限超载车辆的治理工作。

2013年1至11月，全县共出动治超执法人员4358人次，共检查货运源头企业199户，共检查车辆91443辆次，查处超限车13053辆次，超载率为1.42%，卸载车辆2571辆、卸载货物28248.8吨，共收取罚款及赔补偿费124.305万元。非法超限超载行为得到有效治理，初步建立起安全、有序的交通运输环境。

（五）路政管理工作情况

截止2013年11月底，上路巡查共123天。报批平面交叉道口8个；报批砍伐行道树2棵；查处路政赔偿案件3起、行政处罚案件10起；通知清除违法占用公路及公路用地53处，收回路产1787㎡；清除路障45次（断落树枝、竹子）；监督清理污染公路23次，清理面积1578.5㎡；制止违法占用公路装载货物18起，制止在公路用地范围内埋设水管2处，制止违法占用公路栽设电杆2处，发现穿越公路埋设水管1处（通知按要求对公路进行恢复），制止违法占用公路建筑控制区修建建筑物2处，发现并现场监督清理堵塞边沟9起，拆除违法增设平面交叉道口3个，协助乡镇交通安全服务中心开展公路安全工作巡查5次，共发放《中华人民共和国公路法》及相关法律法规宣传材料1600余份。

（六）水上交通监管情况

我县的水上交通监管工作，始终坚持“安全第一，预防为主，以人为本”的方针开展工作，根据年初工作计划，加大现场监管和源头监管力度。今年县政府与打洛镇政府、勐往乡政府签订了水上交通安全责任书2份；勐往乡政府与灰塘村委会签订责任书1份；勐往乡灰塘村委会与村民小组签订责任书1份；村民小组与1艘船的船主签订责任书1份；全县实现签订水上安全责任书签订率四个100%。严格按照“谁主管，谁负责；谁审批，谁负责”的原则，把责任落实到位，落实到人，细化分解安全生产任务，有效防范和遏制水上交通安全事故的发生。加强水上交通安全宣传与培训工作，2013年共组织工作人员参加全国新《中华人民共和国内河交通安全管理条例》及执法培训11人次，并于6月9日参加县安监局组织的全县安全生产宣传活动，共发放宣传资料1000份。认真开展水上交通安全监督管理工作，出动车辆13辆次，人员52人次进行定期、不定期安全监督检查，确保我县水上交通安全无事故发生。认真组织实施标准化船舶新建改造工作，2013年我县共有8艘标准化船舶新建指标，改造指标1艘，目前已经有7艘标准化船舶完工，待相关部门审核检验后即可交付使用；其余1艘正在建造中。已拨付标准化船舶专项改造资金52.58万元（该项资金为省、州、县三级补助）。

五、“三公经费”

本年“三公经费”支出合计82,944.32元，上年“三公经费”支出合计326,471.94元较上年减少243,527.62元。本单位在职人员16人，三公经费支出数4.81万元，人均支出0.30万元。

1.相关的车辆购置及保有量

本年无车辆购入，保有7辆，本年公务车运行维护费为31,450.00元，上年为130,206.39元，人均支出3000元，较上年减少98,756.39元。

2公务接待

本年产生公务接待51,494.32元，上年为196,265.55元，较上年减少144,771.23元。均为业务部门及相关检查工作产生的接待费用。