项目名称：勐海县第二中学新建建设项目（一期）

项目代码：2019-532822-83-01-011561

计划总投资：35576.9万元

项目建设单位：勐海县教育体育局

项目勘察单位：中铁工程设计咨询集团有限公司

项目设计单位：中铁城市规划设计研究院有限公司

项目监理单位：云南通锦建设工程监理有限责任公司

项目施工单位：中铁三局集团有限公司

计划开工日期：2020年9月30日

计划竣工日期：2021年9月30日

建设内容：勐海县第二中学建设项目，占地面积92316.08㎡（约139亩），总投资35576.89万元，总建筑面积51704.75平方米。建设内容包括：6栋教学楼、1栋综合楼、3栋学生宿舍、1栋食堂、1栋厕所、1块运动场、5块篮球场等配套设施设备，新增学位3000个。

项目基本情况：该项目于2019年11月编制可行性研究报告和实施方案，2019年11月通过《勐海县发展和改革局关于勐海县第二中学新建建设项目可行性研究报告的批复》海发改复〔2019〕174号文件，批准实施。并按相关要求得到用地规划审批、环评审查等。

项目通过EPC总承包实施项目，于2020年1月公开招标，确定中标单位为中铁开发投资集团有限公司，中标价为35577.9万元。该公司已于9月30日进场开工建设。日常由云南通锦建设工程监理有限责任公司负责施工现场监督。