内部资料

注意保存

2018年第2号（总第94号）       目录

2-3   勐海县2012年小型农田水利专项工程布朗山章家老寨小型农田水利工程建设项目竣工决算审计结果公告

4-6   云南省第六批中央财政小型农田水利

“五小水利”重点县勐海县2014年建设

项目竣工决算审计结果公告

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

勐海县2012年小型农田水利专项工程布朗山章家老寨小型农田水利工程建设项目

竣工决算审计结果公告

（二○一八年六月二十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2017年12月8日至2017年12月25日，对勐海县2012年小型农田水利专项工程布朗山章家老寨小型农田水利工程建设项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据云南省水利水电工程技术评审中心组织专家评审后的《云南省勐海县2012年中央财政小型农田水利专项工程建设方案评审意见》（云水技审〔2012〕243号）,布朗山章家老寨农田水利工程建设地点为勐海县布朗山章家老寨, 建设规模为设计灌溉面积3000亩，主要建设内容为节水改造引水渠、配套田间管道输水灌溉1000亩和茶园喷灌2000亩；项目概算总投资为602.99万元，其中：中央财政补助400.00万元，省级财政配套100.00万元，县级及县以下财政配套、收益群众投劳折资102.99万元。

审计结果表明，项目在实施过程中按照经评审通过的建设组织实施，项目资金来源合规，到位资金均在单位零余额账户核算管理；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。但也存在工程结算多计造价的问题

二、审计发现的主要问题

多计工程结算造价9.83万元

本次审计认定施工单位因存在工程量多计、定额错套及单价计取错误等原因，多计工程价款9.83万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位应按审计审定的工程结算价款与施工单位进行财务决算。

针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议建设单位加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。三是建议建设单位严格按照规定执行项目验收交付使用程序并备案。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，建设单位及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。

云南省第六批中央财政小型农田水利“五小

水利”重点县勐海县2014年建设项目

竣工决算审计结果公告

（二○一八年六月二十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2017年12月8日至2017年12月25日，对云南省第六批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县勐海县2014年建设项目（以下简称“五小水利”重点县勐海县2014年建设项目”）进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据西双版纳州水利局下达的《西双版纳州水利局 西双版纳州财政局关于对云南省中央财政小型农田水利第六批重点县勐海县2014-2016年建设方案的批复》（西水利发〔2014〕36号）批复文件，批准“五小水利”重点县勐海县2014年建设项目选点在勐阿镇和勐海镇进行建设，建设规模为设计总灌溉面积1.7545万亩（其中勐阿镇1.544万亩，勐海镇0.21万亩）。共对14条渠道37.83公里进行防渗衬砌及渠系配套（其中勐阿镇12条总长31.83公里，勐海镇2条总长6公里），共建设渠首引水堰5座，取水闸26座，人行桥36座，机耕桥22座，背水桥27座，量水堰11座；新建勐阿镇南朗河水库引水渠20米，引水管8.96公里。建设方案总投资2 624.94万元，其中：建安工程费2 294.15万元，设备费9.94万元，独立费用195.85万元，预备费125.00万元。资金由中央财政、省级财政小型农田水利资专项资金，州县各级配套资金、群众自筹组成，其中：中央财政1 500.00万元，省级财政800.00万元，州级财政配套10.00万元，县级财政配套200.00万元，群众自筹114.94万元。

审计结果表明，项目在实施过程中根据项目建设方案的批复建设，执行了工程公开招投标制、工程监理制和工程承包合同制。项目能按基本建设程序进行建设，财务管理基本按照现行会计制度的规定核算，但也存在工程结算多计造价的问题。

二、审计发现的主要问题

多计工程结算造价8.49万元。

本次审计认定施工单位送审工程结算存在工程量多计及单价计取错误等原因，多计价款8.49万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位应按审计审定的工程结算价款与施工单位进行财务决算。

针对发现的问题，审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务决算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，建设单位及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，建设单位已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。