内部资料

注意保存

2019年第9号（总第117号）       目录

2-3   2015年省级财政资金中低产田地改造项目竣工决算审计结果公告

4-5   勐海县2016年省级财政资金中低产田改

造项目和2016年中低产田改造以奖代补专

项资金项目竣工决算审计结果公告

6-7   勐海县勐遮镇曼洪村委会2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目竣工结算审计结果公告

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

2015年省级财政资金中低产田地改造项目竣工决算审计结果公告

（二○一九年五月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2018年8月2日至2018年9月17日，对勐海县农业和科技局组织实施的2015年省级财政资金中低产田地改造项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2015年省级财政资金中低产田地改造项目建设地址位于勐混镇勐混村委会，根据《云南省农业厅 云南省财政厅关于2015年省级财政资金中低产田地改造项目实施方案的批复》（云农种植〔2015〕53号）文件批准建设。批准建设规模及内容：新建排灌渠道2200米，农桥及人行桥各6座；项目总投资200万元，为省级财政资金，其中，建筑安装工程费196万元，项目管理费4万元。

二、审计发现的主要问题

（一）建安工程结算累计多计造价1.75万元；

（二）占用其他建设项目专项资金。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价的问题，要求县农业和科技局对已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付；对于占用其他建设项目专项资金的问题，建议建设单位在今后资金管理使用过程中应专款专用，不得占用其他资金。

四、审计发现问题的整改情况

审计揭示的问题得到了勐海县农业和科技局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县农业和科技局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款，勐海县农业和科技局不予支付，并调整相应会计科目；对于占用其他建设项目专项资金的问题，在审计期间已将占有资金归还。

勐海县2016年省级财政资金中低产田改

造项目和2016年中低产田改造以奖代补专项资金项目竣工决算审计结果公告

（二○一九年五月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2018年8月2日至2018年9月17日，对勐海县农业和科技局组织实施的勐海县2016年省级财政资金中低产田改造项目和2016年中低产田改造以奖代补专项资金项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2016年省级财政资金中低产田地改造项目建设地址位于勐海县西定乡曼马村委会、勐遮镇，根据《西双版纳州中低改办 西双版纳州财政局关于勐海县2016年中低产田地改造以奖代补专项资金项目实施方案的批复》（西中低改办发〔2016〕3号）、《西双版纳州农业局 西双版纳州财政局关于勐海县2016年省级财政资金中低产田地改造项目实施方案的批复》（西农复〔2016〕14号）文件批准建设。

批准建设规模及内容：新建三面光排灌沟渠3条总长1.84千米、新建砂石机耕路1条440米、新建蓄水池1座容量260立方米；新建田间机耕路8.023千米，路基宽度4.5m，风化料垫层厚20cm，涵洞27个，ø0.8m钢筋混凝土圆涵洞；项目批复总投资200万元，为省级财政资金，其中：建筑安装工程费196万元，项目管理费4万元。

二、审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价6.56万元；

（二）超付待摊投资0.29万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价及超付待摊投资的问题，要求县农业和科技局对已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付。

四、审计发现问题的整改情况

审计揭示的问题得到了勐海县农业和科技局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县农业和科技局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款及超付待摊投资的问题，勐海县农业和科技局不予支付，并调整相应会计科目。

勐海县勐遮镇曼洪村委会2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目竣工结算审计结果公告

（二○一九年五月二十一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2018年7月27日至2018年11月7日，对勐海县财政局组织实施的勐海县勐遮镇曼洪村委会2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于勐海县勐遮镇曼洪村委会2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目实施方案批复》（海发工〔2017〕112号）文件，勐海县2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目位于勐遮镇曼洪村，实施方案批复建设内容为：（一）提升农村人居环境：包括道路、挡墙、场地硬化、村内绿化等工程；（二）扶持村级集体经济发展：包括公厕、亭子、木栈道、铺面等；（三）提升农村公共服务水平：包括舞台、陀螺场、水沟、建立村级农业综合信息服务网络平台等；（四）支持农村基层组织建设：包括购买党旗、国旗、党徽、人才培训、党群教育中心、社房重建、新建活动场地及大棚、会议室的装修等。项目批复总投资537万元，资金来源为申请上级补助及自筹。

二、审计发现的主要问题

（一）工程结算累计多计造价57.53万元；

（二）项目资金缺口39.08万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价的问题，要求县财政局对已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付；对于资金缺口的问题，要求建设单位积极争取项目资金，结清所欠项目费用。

四、审计发现问题的整改情况

审计揭示的问题得到了勐海县财政局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县财政局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款，勐海县财政局不予支付，并调整相应会计科目；对于资金缺口的问题，勐海县财政局积极与上级部门对接，争取资金及时到位。