内部资料

注意保存

2019年第12号（总第120号）       目录

2-4   勐海县2014-2015年度农村饮水安全项目竣工决算审计结果公告

5-7   勐海县2017年度交警部门非税收入管理和使用情况审计结果公告

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

勐海县2014-2015年度农村饮水安全项目竣工决算审计结果公告

（二○一九年六月十四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条及《云南省政府投资建设项目审计办法》的有关规定，县审计局于2018年9月17日至2018年12月10日，对勐海县水务局实施建设的“勐海县2014-2015年度农村饮水安全项目”（以下简称该项目）竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 基本情况

该项目根据《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于下达2014年农村饮水安全工程中央预算内和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2014〕762号）批复建设，批复工程建设内容为：解决勐海县56个村寨，共14848人/3800头大牧畜饮水不安全问题。建设规模：饮水工程56件，供水管线361.57公里，供水规模1706.3立方米/天。实施方案概算总批复786.94万元。

审计结果表明，勐海县2014-2015年度农村饮水安全项目立项、审批程序和前期手续基本完备；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。通过项目的实施，提高了人民群众的生活条件和健康状况，人畜饮水安全得到了保障。但项目实施过程中存在工程结算多计造价、超付工程款等问题。

- 审计发现的主要问题

（一）项目资金实际缺口23.52万元

该项目批复总投资786.94万元，审计审定总投资818.62万元。截至审计日止，项目资金实际到位795.1万元，项目资金实际缺口23.52万元。

（二）工程结算累计多计造价18.54万元

该项目因送审工程结算存在合同结算方式不正确、多计工程量等问题，累计多计工程结算造价18.54万元。

（三）超付工程款19.6万元

该项目第一、三标段应付工程款154.4万元，实际支付174万元，超付19.6万元。

（四）扩大开支范围3.2万元

该项目存在占用项目管理费3.2万元。其中：列支黎明农场星火生产队四组、八组水池建设材料款2万元，勐海镇曼搞村曼搞小组建水井房材料款0.6万元，列支驻村工作队队员差旅费0.6万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书。对项目资金缺口的问题责令勐海县水务局积极同财政部门协调，争取将未到位的项目资金尽快筹集和足额拨付到位；对多计造价的问题责令勐海县水务局依法进行整改，已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付；对扩大开支范围的问题责令勐海县水务局归还原资金渠道，调整有关会计科目。

针对审计发现问题，审计局建议：一是建议建设单位完善项目相关资料，做好工程竣工验收备案工作；二是建议建设单位在以后的建设项目中，严格按照相关规定对项目资金进行严格管理，做到专款专用，确保资金发挥应有的使用效益；三是建议建设单位在以后的建设项目前期工作管理过程中，做好工程的勘察、设计及方案的编制等工作，做到精准预算，避免项目实际实施与设计出入过大，提高工程项目的管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

针对本次审计发现的问题，勐海县水务局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，已在与施工单位结算工程款中进行扣减；对项目资金实际缺口、超付工程款、扩大开支范围的问题，勐海县水务局正在积极整改中。

勐海县2017年度交警部门非税收入管理和使用情况审计结果公告

（二○一九年六月十四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定和《西双版纳州审计局关于印发<西双版纳州2017年交警部门非税收入“一条线”审计工作方案>的通知》要求，县审计局于2018年11月19日至2019年4月4日，对勐海县交通警察大队（以下简称勐海交警大队）2017年度非税收入管理和使用情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据勐海交警大队提供的决算报表等相关资料反映：

1.勐海交警大队2017年度非税收入合计1 082.37万元其中：行政事业性收费338.65万元、罚没收入733.23万元，国有资源（资产）有偿使用收入3.78万元。

2.勐海交警大队2017年度非税收入成本合计278.47万元，其中：事故鉴定费45.81万元，事故车辆停车费、施救拖车费27.94万元，涉案车辆停车费50万元，电路租用费27.72万元，电子警察系统租用费92万元，车驾管成本物资成本35万元。上述成本费用已全部到账并支付。

审计结果表明，勐海交警大队2017年度非税收入执行“收支两条线”管理，行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入已足额上缴，无闲置和不按规定程序出租出售国有资产的情况。但审计中发现，勐海交警大队存在对涉案车辆管理不规范，2016年至2018年罚没车辆报废处置收入未收缴国库等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）应收未收非税收入47.2万元。

经审计，发现2016年至2017年期间，勐海交警大队共移交物资回收公司需要报废的罚没车辆，应收缴罚没车辆报废处置收入47.2万元（其中2016年5.88万元，2017年41.32万元），至审计时仍未收缴入库

（二）非税收入上缴不及时28.39万元。

经审计，勐海交警大队行政事业性收费2016年末余额为6.71万元，当年未缴入县级国库（已于2017年上缴财政部门），2018年共移交物资回收公司罚没车辆，应缴入县级国库罚没车辆报废处置收入21.68万元，合计28.39万元。截止审计日，2018的21.68万元罚没车辆报废处置收入尚未收缴入库。

（三）涉案车辆管理不够规范。

经审计，勐海交警大队在办案过程中对涉案车辆的管理不够规范，存在台账不完整、记录不清楚等问题。

（四）罚没车辆的报废处置程序不规范、报废处置单价无依据。

经审计，勐海交警大队对罚没车辆处置的管理程序不够规范，未主动与财政、工信等相关部门沟通协调，核定罚没机动车辆报废回收的价格；与物资回收公司未签订罚没车辆报废处置的合同协议。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书。对应收未收非税收入47.2万元的问题责令勐海交警大队按规定收取上述应收未收的罚没车辆报废处置收入47.2万元，并作全额收缴省级国库处理；对非税收入上缴不及时的问题责令勐海交警大队按规定及时收取罚没车辆报废处置收入21.68万元，并如数上缴县级国库处理；对涉案车辆管理不够规范的问题责令勐海交警大队制定完善涉案车辆监督管理制度，细化分工，完善对涉案车辆，尤其是罚没车辆的管理；对罚没车辆的报废处置程序不规范、报废处置单价无依据的问题责令勐海交警大队建立完善的车辆报废回收价格核定机制，合理确定回收价格，确保罚没车辆处置收入足额、及时上缴国库。

针对审计发现问题，审计局建议：一是建议勐海交警大队建立健全涉案车辆监督管理制度，明确职责职能，完善对涉案车辆的管理；二是建议勐海交警大队加强非税收入管理，行政事业性收费应按国家规定的项目、标准执行，做到非税收入应收尽收。

四、审计发现问题的整改情况

针对本次审计发现的问题，勐海交警大队积极进行了整改。针对应收未收非税收入47.2万元的问题，勐海交警大队已按审计报告收取并全额上缴省级国库。针对非税收入上缴不及时、涉案车辆管理不够规范、罚没车辆的报废处置程序不规范、报废处置单价无依据的问题，勐海交警大队正在积极整改中。