内部资料

注意保存

2019年第19号（总第127号）       目录

2-3   2018年云南省西双版纳州勐海县曼洪村委会高标准农田建设项目竣工结算审计结果公告

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

2018年云南省西双版纳州勐海县曼洪村委会高标准农田建设项目竣工结算审计结果公告

（二○一九年十月十八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，县审计局自2019年1月4日至2019年1月10日，对勐海县农业综合开发办公室组织实施的2018年云南省西双版纳州勐海县曼洪村委会高标准农田建设项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于2018年云南省西双版纳州勐海县曼洪村委会高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》（海发工复〔2018〕29号）、《勐海县发展改革和工业信息化局关于2018年云南省西双版纳州勐海县曼洪村委会高标准农田建设项目初步设计的批复》（海发工复〔2018〕43号）文件，该项目位于勐遮镇曼洪村，初步设计批复建设内容为：建成高标准农田3193亩，主要建设水利设施2条，全长2.29km，田间道路5条，全长5.61km。项目批复总投资500万元，资金来源为财政涉农整合资金。

二、审计发现的主要问题

多计工程结算造价41.9万元

本次审计认定施工单位存在材料价格过高、工程量计算错误等问题，累计多计工程结算造价41.9万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，并下达了审计决定书。对于施工单位多计工程结算造价的问题，责令勐海县农业综合开发办公室依法进行整改，已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付。

针对发现的问题，县审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款结清工程债务，并在工程结算的基础上尽快编制项目竣工决算报表工作；二是完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益；三是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题勐海县农业综合开发办公室积极进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县农业综合开发办公室不予支付，并调整相应会计科目。