内部资料

注意保存

2020年第4号（总第133号）       目录

2-4   2017年度部分财政预算内以工代赈建设项目—勐海县布朗山乡南温上、下寨村民小组通村道路工程竣工决算审计结果公告

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

2017年度部分财政预算内以工代赈建设项目—勐海县布朗山乡南温上、下寨村民小组通村道路工程竣工决算审计结果公告

（二○二○年三月九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2019年11月18日至2019年12月18日，对勐海县发展和改革局负责组织实施的“2017年度部分财政预算内以工代赈建设项目—勐海县布朗山乡南温上、下寨村民小组通村道路工程”竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2017年度部分财政预算内以工代赈建设项目—勐海县布朗山乡南温上、下寨村民小组通村道路工程是根据《勐海县发展改革和工业信息化局关于布朗山乡曼果村委会以工代赈项目实施方案的批复》（海发工〔2017〕18号）批复建设，批复建设项目全长4公里，建设标准：四级公路；路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，2*0.5米硬路肩，路面结构为：水泥混凝土路面，附属设施包括：排水、防护、桥涵、交通工程及沿线设施等。项目概算总投资320万元，资金来源为国家财政预算内以工代赈资金320万元（含劳务报酬32万元）。

审计结果表明，本项目工程立项、审批程序手续完备；执行了项目法人制、合同制和招标制度；项目建设资金来源合规；工程招标及施工管理均按国家有关规定执行。但项目管理过程中还存在多计工程结算造价、多计待摊投资等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程结算造价3.23万元

本项目送审工程结算价为317.28万元，因送审结算价中存在工程量多计、新增子目材料单价偏高、套取定额不合理等情况，造成多计工程造价3.23万元，审计审定结算价314.04万元。

（二）多计待摊投资0.03万元

本项目送审待摊投资金额12.66万元，审计审定金额12.63万元，审减金额0.03万元。审减的主要原因为：根据建设工程监理合同约定，监理费按项目实际完成工程量的2.5%支付，结合项目实际完成工程量计算，核减多计监理费0.03万元

（三）项目资金实际缺口14.0 1万元

本项目审计审定总投资326.67万元。截至审计日，项目资金实际到位312.66万元，与审计审定总投资额相比项目资金实际缺口14.01万元。

（四）需要关注的问题

经审计，发现县发展改革局或相关施工单位在该项目实施过程中未按规定缴纳农民工工资保证金。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款的问题，责成建设单位依法进行整改；对已经支付的多计款项应予收回，尚未支付的多计款项不得再支付。

针对发现的问题，勐海县审计局建议：一是建设单位应严格按照有关规定认真做好项目工程的财务决算工作，在今后的项目建设中，进一步加强基本建设项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益。二是加强工程档案管理工作，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，按规定立卷归档保存。三是积极筹措项目资金，以确保缺口资金及时到位。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，建设单位及时进行了整改；对施工单位多计工程价款的问题，建设单位按照审定金额支付施工单位工程款；对超付的待摊投资费用342.47元，已收缴存入财政专户；对项目缺口资金问题，建设单位积极与财政对接，争取将未到位资金足额拨付到位，以结清工程项目负债；在今后实施的项目中，认真学习缴纳农民工工资质保金的有关精神和规定，并严格遵照相关规定执行。