勐海县中医医院2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

勐海县中医医院医养结合暨医院整体搬迁建设项目

- 立项依据

第一期、勐海县中医医院整体搬迁建设项目（综合医疗区）

可研立项批复：海发工〔2017〕15号 《关于对勐海县中医医院整体搬迁建设项目可行性研究报告的批复》；海发工复〔2018〕48号《勐海县发展改革和工业信息化局关于同意勐海县中医医院整体搬迁项目调整投资规模的批复》；海发改复〔2020〕18号《勐海县发展和改革局关于同意勐海县中医医院整体搬迁建设项目调整投资规模的批复》。

第二期、勐海县中医医院门诊综合楼（中傣医）建设项目

可研立项批复：西发改社会〔2017〕589号《 西双版纳州发展改革委关于勐海县中医医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告的批复》。

第三期、勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区）

可研立项批复：海发工〔2017〕434号《关于对勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老康养区建设项目）可行性研究报告的批复》。

- 项目实施单位

勐海县中医医院

- 项目基本概况

勐海县2016年被确定为省级医养结合试点县（云卫办家庭发〔2016〕3号文），勐海县委、县政府高度重视，将医养结合项目建设单位确定为勐海县中医医院，为保障项目顺利实施，勐海县委、县政府划拨建设用地100亩，将项目纳入2017年重大项目建设之一，项目建设地点位于219旁曼兴村民小组，并决定医院搬迁与医养结合项目同步推进。项目总体规划设计总建筑面积83542 m2，估算总投资6亿元，项目建设期三年，项目由中医医院承建，并分为三期建设。

第一期综合医疗期建设项目：属于2017年云南省教育卫生补短板建设项目（第二批），是勐海县政府重点项目之一。项目建设规模占地54亩，估算投资总额3亿元，建设总面积47516.44平方米，其中：地上总建筑面积：37213.81平方米，地下建筑面积10302.61平方米；地上总建筑面积中：医技、门诊楼、住院楼29952.70平方米、后勤综合服务楼6410.14平方米、高压氧535.34平方米、其他保障用房315.63平方米。项目建成后可设置床位500张。

第二期门诊综合楼（中傣医）建设项目：属于全民健康保障工程2018年中央预算内投资建设项目，项目建设规模占地19.2 亩，总建筑面积为20000平方米，其中地上建设面积17469.12平方米，地下建筑面积2530.88平方米，估算投资总额1亿元。

第三期医疗养老康养期建设项目：总建筑面积27180.02平方米，其中：地上建筑面积19226平方米，地下建筑面积7954.02平方米。中医药植园面积8846.54平方米。总投资2亿元，目前正在进行专项债券申报，开展各项前期项目的准备工作。

- 项目实施内容

第一期综合医疗期建设项目实施内容是：结合医院使用需求及发展规划，本项目新建综合楼、后勤综合服务中心、和高压氧、洗衣房、停尸房、垃圾房等功能，其中，一栋为综合楼，包含门诊和住院两大部分，二栋为综合后勤服务中心，其余为高压氧、洗衣房、停尸房、垃圾房等配套用房。

第二期门诊综合楼（中傣医）建设项目实施内容：包括门诊综合楼土建、消防、给排水、电气和通风空调的新建工程及相关室外配套工程。

主要功能用房为：傣医门诊、报告厅、骨伤科、康复中心、针灸科、推拿科、肛肠科、皮肤科、研发中心、信息中心、地下室等。室外配套工程包括：

（1）室外道路场地停车场；

（2）室外给排水工程；

（3）室外供配电工程；

（4）场地绿化；

- 资金安排情况

第一期综合医疗期建设项目资金安排：项目估算投资总额3亿元，2020年2月5日争取到政府专项债券资金2亿元，剩余部分自筹和争取专项资金支持。项目资金主要用于：工程前期费用、工程主体费用、医疗设备购置费等，资金支付按工程审核进度实施。

第二期门诊综合楼（中傣医）建设项目资金安排：项目估算总投资1亿元，项目资金来源：中央预算内项目补助资金5000万元，其余贷款自筹解决。项目资金主要用于：工程费用、工程建设其它费用、预备费等，资金支付按工程审核进度实施。

第三期医疗养老康养期建设项目资金安排：估算总投资2亿元，项目资金来源：申请发行专项债券1亿元，其余单位自筹解决。项目资金主要用于：建安工程费、工程建设其他费、预备费等，资金支付按工程审核进度实施。

- 项目实施计划

第一期综合医疗期建设项目实施计划：项目于2020年4月开工建设，预计工程在2021年7月份竣工。

第二期门诊综合楼（中傣医）建设项目实施计划：建设期限：2018年10月至2020年11月，共24个月。

第三期医疗养老康养期建设项目实施计划：计划争取2021年立项开工。

- 项目实施成效

本项目属公共卫生基础设施建设项目，是合理配置医疗资源，完善和扩大人民群众就医环境的重要举措，是保障人民群众身体健康的社会事业项目。项目的建设主要是改善勐海县的医疗卫生条件，提高勐海县医疗服务质量，依靠国家国民经济政策的动力优势，与患者分担医疗费用负担，救助更多的危重、疑难疾病患者。项目建设后对社会发展目标的影响是多层次、多方面的，其社会效益主要体现在以下几个方面：

- 有利于传承、发展中医药及民族医药，促进中医药事业的发展。

- 开展医药与养生、养老、康复相结合的“医养结合”模式，借助民族医药特色优势，充分发挥民族医药在预防保健、养生康复和慢性病防治中的优势作用。

- 为患者提供良好的医疗基础设施服务环境，从精神上帮助患者康复。

- 能接收更多的患者在当地就诊，满足更多患者本地就医需求，不需异地就诊，减少患者的医疗负担，让患者受益。

- 缩小与省内发达地区医疗服务水平的差距，改善医疗条件发展不平衡的局面，更好地为本地群众提供精准的医疗服务，让患者尽早地脱离病痛、恢复健康，为国民经济发展做出贡献。

- 提升城市形象，完善城市功能。