勐海县自然资源局2020年预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年预算重点领域财政项目文本公开2个项目分别为勐海县格朗和乡南糯山等5个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦和勐海县勐往乡坝散等6个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦具体公开情况如下：

一、勐海县格朗和乡南糯山等5个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦

（一）立项依据

勐海县格朗和乡南糯山等5个村城乡建设用地增减挂钩项目由云南省自然资源厅下达《云南省自然资源厅关于勐海县格朗和乡南糯山等5个村城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦安置方案的批复》（云自然资规划复〔2019〕74号）文批准实施。

（二）项目实施单位

勐海县自然资源局

（三）项目基本概况

该项目经云南省自然资源厅云自然资规划复〔2019〕74号批准立项实施，权属涉及格朗和乡南糯山、帕宫、苏湖、帕真、帕沙等5 个村集体土地及格朗和乡国有林的国有土地，共31个地块。建设规模为 19.9166 公顷。项目实施后可新增农用地 19.9166 公顷，可新增耕地 8.9852 公顷，新增耕地率为 45.11%。拆旧区复垦预算总投资为178.53 万元。

（四）项目实施内容

项目区主要建设工程有土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程三项。项目区规划设计共平整土地面积为积 9.8314 公顷公顷；规划 50m³蓄水池 18 座，管涵8座；共规划新建沟渠 10 条，总长 1669.08 米；规划改建生产路4条，共计 996.08 米。

（五）资金安排情况

格朗和乡南糯山等5个村城乡建设增减挂钩项目于2019年10月8日，由县财政拨入项目资金892650元，拨入文号为海财综字〔2019〕62号。2019年12月31日县财政收回该项目结余资金737450元。2020年3月23日由县财政拨入结余资金737450元，目前项目下达资金已拨付完毕。

（六）项目实施计划

该项目在完成项目招投标后，于2019年8月开工建设，目前完成工程量95%，计划2020年7月完工，12月完成验收工作。

（七）项目实施成效

通过土地复垦整理，可以有效改善农业生产条件，提高复垦农田生产能力，降低农业生产成本，增加有效耕地面积；可以有效改善土地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收；可以有效改变农村面貌，提高农民居住水平和生活质量；可以有效改善生态环境和农村景观，促进农村地区和谐发展。在新的形势下，作为促进建设资源节约、环境友好型社会，建设社会主义新农村的重要手段。

二、勐海县勐往乡坝散等6个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦

（一）立项依据

勐海县勐往乡坝散等6个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦由云南省自然资源厅下达《云南省自然资源厅关于勐海县勐往乡坝散等6个村城乡建设用地增减挂钩项目区实施方案的批复》（云自然资规划复〔2019〕71号）文批准实施。

（二）项目实施单位

勐海县自然资源局

（三）项目基本概况

该项目经云南省自然资源厅云自然资规划复〔2019〕71号批准立项实施，权属涉及勐往乡坝散、灰塘、曼允、勐往、南果河、糯东等6 个村及勐往乡国有林，共93个地块。拆旧区建设规模为 36.1971公顷。项目实施后可新增耕地面积 21.9055 公顷新增耕地率为 60.52%。拆旧区复垦预算总投资为 219.53 万元。

（四）项目实施内容

项目区主要建设工程有土地平整工程、灌溉与排水工程及田间道路工程三项。项目区规划设计共平整土地面积为24.1996公顷；项目区新建支管 13 条，长 792.97m，直径 50mm；沟渠9条，总长1452.57米；涵管12座，阀门井11座；改建生产路共 23 条，总长 3436.86 米；改建田间道 1 条，长 171.39 米。

（五）资金安排情况

勐往乡坝散等6个村城乡建设增减挂钩项目于2019年10月5日，由县财政拨入项目资金1097650元，拨入文号为海财综字〔2019〕61号。2019年12月31日县财政收回该项目结余资金856450元。2020年3月23日由县财政拨入结余资金856450元，目前项目下达资金已拨付完毕。

（六）项目实施计划

该项目在完成项目招投标后，于2019年8月开工建设，目前完成工程量80%，计划2020年7月完工，12月完成验收工作。

（七）项目实施成效

通过土地复垦整理，可以有效改善农业生产条件，提高复垦农田生产能力，降低农业生产成本，增加有效耕地面积；可以有效改善土地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收；可以有效改变农村面貌，提高农民居住水平和生活质量；可以有效改善生态环境和农村景观，促进农村地区和谐发展。在新的形势下，作为促进建设资源节约、环境友好型社会，建设社会主义新农村的重要手段。