勐海县国土资源局2016年度部门决算

第一部分  勐海县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土有关法律、法规和规章，起草国土资源管理规范性文件草案，拟定有关国土资源管理政策和措施并监督实施；负责辖区内的国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质灾害防治、地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况；承办上报省、州人民政府审批的涉及土地、矿产资源、地质灾害防治等规划的初审工作；承办国家、省、州和县立项建设项目的用地预审（初审）。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，指导土地确权。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验、查询服务等工作。

5.承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护措施，贯彻执行国家、省、州对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；监测土地市场和建设用地利用情况；承担报国务院、省、州、县人民政府审批各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查，承担辖区内地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施县内土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、授权经营、转让工作；建立基准地价、农用地分等定级等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供是目录、草拟用地目录等。承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中价组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护工作；负责县级发证采矿权的出让、登记、转让、变更、注销审批工作；负责国家、省、州发证矿业权的登记、转让、变更、注销审查工作；负责采矿权年检审批和探矿权年检审查工作；负责矿山储量动态监管、储量登记和统计；编制和组织实施矿业权设置方案。

10.负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置，帮助协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；调处或协调处采矿权属纠纷，组织查处无证勘查、越界勘查、越界开采、非法转让采矿权和非法进入勘查区采矿行为。

11.承担地质环境保护责任。根据地质环境保护管理办法，组织实施矿山地质环境保护，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。拟订本辖区地质灾害防治管理办法并组织实施；负责地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，负责制定和组织实施重大地质灾害突发事件应急预案。

13.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征上和管理使用。参与管理土地、矿产资源等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织实施对外合作勘查和开采矿采资源工作。

15.贯彻执行国家、省、州有关测绘管理的法律、法规和方针、政策，承担全县测绘的管理工作。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在州国土资源局和县委、县政府的精心指导下，全局干部职工齐心协力，坚持以科学发展观为统领，以服务经济建设为中心，以贯彻落实基本国策、保护资源保障发展为己任，以“保增长、保红线”为目标，积极主动服务，严格规范管理，依法行政、积极履职，较好的完成了既定的工作目标任务。

——稳妥推进用地报批和土地供应工作，规范土地市场，合理利用和配置资源，确保了全县重点项目及各业用地

1.新增建设用地报批情况：2016年共组织上报4个新增建设项目用地的报件涉及总面积37.4464公顷（561.696亩）。其中，批次报件2个，总面积36.7885公顷（551.8275亩），分别为勐海县2016年度第一批次城镇建设用地项，面积34.9326公顷（523.989亩）；勐海县2016年度第三批次城镇建设用地项，面积1.8559公顷（27.8385亩）；单独选址2个即勐海县帕顶梁子风电场增容建设项目，面积0.2981公顷（4.4715亩）；35千伏勐往变移址重建工程项目，面积0.3598公顷（5.397亩）。

2.供地情况：截止11月28日，2016年土地供应13宗面积10.7854公顷（161.7810亩），成交合同额4229.8774万元，其中12宗为招拍挂出让用地（出让面积9.7826公顷），1宗为协议出让（协议出让面积1.0028公顷）。主要涉及勐海县工业用地、商业用地、商品住房用地、公共设施用地等。2016年，积极推进全县批而未供土地集中处置工作。完成批而未供土地49宗面积82.1849公顷（1232.7735亩）的供地方案，经州、县人民政府批复，截止11月28日，已移交交易中心招拍挂出让16宗17.4845公顷（262.2675亩）。

——扎实做好土地收储和土地一级开发工作

# 1.土地收储工作

土地储备工作力度不断加强，截至目前，收储中心共完成了18宗国有建设用地的收储工作。面积16.7429公顷（251.1428亩）比2015年多收储完成10.4568公顷（156.8517亩）。

# 2.土地一级开发工作

“菩提缘·景真避暑山庄”电、水、基础道路三项工程分别于2014年8月12日；9月10日；10月11日在县公共资源交易中心成功完成了招标，确保了“菩提缘·景真避暑山庄”项目的顺利实施。道路、水、电三项工程均已开工，其中：（1）道路工程现已完成100%（已完工）正在完善验收资料，待验收；（2）10kv配电工程，现工程已完成达到100%（已完工），已验收合格，移交勐遮镇人民政府管理并投入使用；（3）自来水厂工程现已完成工程量的50%。

勐海县G214国道强电沟及弱电管建设工程项目已完成立项、环评阶和招投标的前期工作，工程于2015年5月20日开工，现已完成工程总量的100%，已拨付该项目款资金790万元，正准备验收资料。

勐海县体育馆周边基础设施建设工程已由县政府2015年4月3日常务会议研究并通过，该项目我局已于2016年4月6日向县政府上报《关于勐海民族体育中心周边基础设施建设项目剥离和划转的请示》，现根据县政府（海政复〔2016〕66号）文件批复，并于5月16日将该项目全部移交勐海县住房和城乡建设局。

根据《勐海县人民政府关于印发认真处理民营企业用地历史遗留问题促进民营经济发展意见的通知》（海政复﹝2016﹞17号）文件要求，5月10日完成了对全县各乡镇工业园区和黎明农场管委会民营企业用地历史遗留问题摸底调查工作。第一批民营企业按四类分共296宗，5350.28亩。现正在组织实地勘测核实和审核报批工作。

国有资产清理盘活工作根据县财政局提供数据629宗，总面积为：457.9亩。门面按照县住建局办理房产证98宗，本着地随房走的原则，国有资产清理共133宗，面积254230.36平方米（381.34亩）。10月28日国有资产清理盘活各成员单位在局四楼会议室进行国有资产核实确认工作。

——重点落实耕地保护，确保耕地占补平衡，积极推进土地开发整理工作

1.加快推进基本农田划定工作。

一是城镇周边永久基本农田划定：根据《云南省国土资源厅关于先行开展城市（镇）周边永久基本农田布局调整工作的紧急通知》（云国土资〔2016〕19号）的相关要求，调整后全县城镇周边范围内划定后的基本农田总面积为1899.7353公顷（28496.03亩），占下发初步任务耕地面积3099.8146公顷（46497.22亩）的61.29%

二是全域永久基本农田划定工作：根据《土地管理法》和《基本农田保护条例》等相关规定，集合2014年度土地变更调查成果、耕地质量等别调查评价结果、土地整治与高标准农田建设成果，按照局部微调、应保尽保、质量并重的要求，积极做好全域永久基本农田划定工作。

2.加大土地开发整理的工作力度，提高耕地质量，确保耕地占补平衡。

（1）我县2011年度兴地睦边项目共4个，其中一个省级投资项目，三个国家投资项目，项目建设总规模3915.24公顷（5.87万亩），项目投资总额13986.62万元，4个项目勐混镇2个、勐遮镇2个，于2012年2月15日进场施工，现四个项目已完工。目前除勐遮镇勐遮村、曼根村土地整治项目因新增加的河道治理工程延期验收，计划与2012年度兴地睦边项目一起验收，其他3个项目已上报省国土厅验收，目前正在进行整改工作，待整改工作完成后，再报省国土资源厅验收。以上四个项目共计已完成投资12708.816万元，完成沟渠工程296.6公里，完成道路工程198.33公里，完成土地平整工程3263公顷（48950亩）。

（2）我县2012年度兴地睦边项目共4个，其中三个省级投资项目，一个国家投资项目，项目预计建设总规模4114公顷（6.17万亩），预计可新增耕地面积127公顷（1905亩），项目预算投资总额16794.14万元，项目区涉及勐宋乡、勐阿镇、勐海镇、勐遮镇4个乡镇，于2013年2月20日进场施工，2014年6月30 完工。四个项目共计完成投资13188.45万元，完成土地平整1599.023公顷（2.398万亩）；完成灌溉与排水工程388.373公里；完成田间道路工程274.809公里。以上4个项目和2011年度勐遮镇曼根村土地整治目正在进行财政评审工作。待评审工作结束后，计划年底前报请省厅验收。

（3）我县2013年立项2014年实施的项目共2个，其中一个国家投资兴地睦边项目，一个为省级出让金项目。两个项目目前正在进行变更资料编制工作。计划2017年5月底前完成验收。

（4）为继续做好补充耕地工作，确保耕地数量有增加，质量有提高，我县计划在今年实施第三批土地整治（补充耕地）项目，现正在编制项目预算书。在完成前期工作后计划在年底实施。

（5）由我局实施的二期坡改梯项目有5个，5个项目经省国土资源厅（云国土资耕〔2007〕39号）批准立项，省财政厅（云财建〔2008〕545号）下达项目投资预算，属于省级投资土地开发整理项目。项目建设总规模4253.65公顷（63804.75亩）；预算下达总资金3196.36万元；预计新增耕地233.99公顷（3509.85亩）；5个项目共分17个标段，于2009年11月6日开工，2010年5月30日完工。县审计局于2015年6月28至7月3日对该项目进行了审计，现审计工作已完成，除第五标段和第六标段对审计完成的工程量结算未签字认可外，其余15个标段已签字认可，现正在组织相关技术人员对以上未认可的两家公司进行工程量再复核工作。计划在今年内完成验收工作。

——夯实地籍管理及规划工作

1.深入推进保护坝区农田建设山地城镇工作。

城乡建设用地增减挂钩是以统筹城乡发展、加快社会主义新农村建设，促进城乡土地资源的集约利用为出发点，目前勐海县增减挂钩项目已完成两个批次，项目已在供地阶段。

我局已完成增减挂钩三批次实施方案编制工作，实施方案已通过州局审查，待州政府批复后报省厅备案。增减挂钩三批次共计39.3398公顷（590.097亩），建新区、拆旧区勘测定界已完成，已报送至省国土资源厅审查。

目前我局正在进行增减挂钩四批次实施方案数据收集整合，该项目区由建新区和拆旧区共同组成，建新区包括9个地块，总面积19.5175公顷（292.7625亩）。

2.扎实推进土地利用总体规划调整工作。

（1）西定乡调整完善规划

西定乡项目总规模13.5322公顷（202.983亩），分布在曼佤村民委员会与旧过村民委员会，涉及的项目是协鑫光伏和巴达边防检测站，面积分别为0.7244公顷（10.866亩）和12.8078公顷（192.117亩）。该项目已经《西双版纳州发展改革委关于勐海县协鑫光伏50MW农光互补电站工程项目的备案通知》（西发改能源〔2015〕291号）文件批准同意立项，为使项目能够顺利的推进，现已调整了西定乡规划满足建设用地的需求，该规划调整州政府已于5月12日批准，目前正在报省厅备案，备案完成后将组织农用地征转用报件。

# （2）中期评估调整

为加快推进勐海县土地利用总体规划调整完善和全域永久基本农田划定工作，2016年10月13日和14日召开勐海县土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定工作会议。要求各乡镇各部门要充分认识全县土地利用总体规划调整完善暨永久基本农田划定工作的重要性。做到与产业发展相结合，优化永久基本农田和建设用地布局，重点保障产业集聚区、商务中心区等发展载体建设用地空间，科学合理地构建旅游产业用地格局。要与城乡建设和重大基础设施建设相结合，做好“十三五”期间重点项目用地的梳理，特别是水利、电力、交通等基础设施建设用地要提前谋划到位。要与扶贫搬迁相结合，提前做好用地规划。要与新产业发展相结合，保证未来教育、体育、医疗等产业的预留用地。要与民生事业、民生保障相结合，充分考虑养老产业和中小学校的发展，科学做好土地利用规划调整工作。

下一步将按照省，州工作部署积极开展此项工作，沟通协作，确保按时保质完成勐海县土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定工作。

3.认真开展年度土地变更调查与遥感监测工作。

我县通过开展2015年度土地变更调查与遥感监测工作，及时更新土地调查数据库，保持我县土地调查数据的现势性，扩大土地变更调查成果应用范围，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为国土资源管理及经济社会发展提供基础资料。今年我县下发285个图斑，面积109.59公顷（1643.85亩），年度土地变更调查与遥感监测结果已通过省级核查。

4.扎实推动不动产统一登记，做好农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。

按照全州不动产统一登记工作部署，勐海县不动产统一登记工作于6月25日正式启动，在坚持以前已颁发的各类不动产权证书继续有效，权利不变动，证书不更换。在依法办理变更、转移等登记时，更换为新的不动产权证的原则下，截止11月23日，我县已发放证书383本，证明208份，数据整合入库3550宗。

——强化执法手段，加大执法监察力度，严厉打击违法用地行为，全力推进土地例行督察整改工作

1.真抓实干、讲求实效，扎实开展国土资源法律、法规宣传工作，信访及矛盾纠纷处理见成效。

宣传工作是基础，执法工作是关键，结合“6.25土地日”、“6.26禁毒日”、“测绘日”、“防灾减灾日”等宣传日，紧紧围绕“节约集约用地，切实保护耕地”等宣传主题，利用黑板报、布标和宣传资料等多种途径开展宣传工作。共计发放《土地日科普宣传单页》4000份、《不动产暂行条例宣传手册》4000余册、《防灾减灾知识读本》2000本、土地日保护耕地宣传包2000个、全国土地日宣传帽子300顶、《国土资源相关法律法规知识》3000份、《地质灾害防治及矿产资源保护挂图》2000张，制作宣传标语横幅14条，现场接受群众咨询200余人（次）。强化组织领导，调整充实了勐海国土资源局依法治县工作领导小组。年内，共接待群众来访12次、27人次；信访件9件，回复率100%；行政复议1起；纠纷调解受理4起，调解完成3起，1起正在受理中；行政诉讼2起，其中1起已撤诉，另1起一审结束，原告不服一审判决，已上诉至西双版纳州中级人民法院，目前尚未开庭；接听“12336”国土资源举报电话2起。切实做到了件件有着落，事事有回音，较好地维护了人民群众的土地合法权益，促进了社会和谐稳定。

2.加强动态巡查及违法违规案件的查处力度，建设国土资源执法监察监管平台。

勐海县国土资源执法监察大队加大了动态巡查力度，全年对全县11个乡镇、农场管委会共开展巡查65次。共下达《责令停止违法行为通知书》245份。严格落实动态巡查制度，从源头上杜绝违法用地现象的发生。由于国土资源执法监察大队动态巡查工作扎实的开展，使大部分土地违法行为做到了早发现、早报告、早制止、早处理。

3.积极推进“打非治违”专项整治行动。

我局结合“打非治违”专项整治工作方案要求，本年度全县共开展矿山动态巡查10次，出动执法人员40余人次，检查矿山企业6家。对越界开采3起的违法行为下达了《责令停止矿产资源违法违规行为通知书》，责令其退回原矿区和停止违法开采行为。共立案查处3起，收缴罚没款10万元。

4.扎实开展2015年度土地、矿产卫片执法检查工作。

土地卫片执法检查违法违规图斑18个，涉及14个违法宗地，总面积111.90亩，占耕地面积103.40亩。3月7日召开专题会议，成立4个专案小组，负责18个违法图斑的查处整改。其中：土地卫片立案查处 18宗，非立案1宗，结案18宗，收缴罚款57.4265万元；矿产立案查处3宗，非立案3宗，结案3宗，收缴罚款10万元，两项共收缴罚款67.4265万元，2015年度全县违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例为含可调整地类11.05%，不含可调整地类7.55%。

5.配合有关部门开展禁毒工作。

根据《勐海县2016年禁毒工作责任状》的相关要求，在本单位职工及家属间认真开展禁毒宣传教育工作，按时向禁毒办上报工作开展情况，充分利用勐海禁毒微信公众平台开展禁毒宣传教育，积极参加县综治委和县禁毒委举办的10.26禁毒宣传活动。

——加强矿政管理和地质灾害防治工作

1.积极推进非煤矿山转型升级工作。

根据《勐海县人民政府关于印发勐海县非煤矿山转型升级工作方案的通知》《海政发〔2016〕45号》文的要求，我县非煤矿山转型升级矿山共46座，其中金属矿山15座，非金属矿山31座。达标保留2座，改造升级28座，整合重组4座，关闭12座。对于关闭的12座矿山，根据要求不再受理采矿权相关登记手续。

# 2.严格矿业权的审批管理工作

加强矿产资源开发利用审批和监管。年内，我县共完成2015年度44个勘查项目和48个开发利用项目年度检查网上报备工作，年检完成率100%。共受理矿业权审批报件13件（其中采矿权延续10，探转采1件，探矿权延续2件），上报2016年我县矿业权出让年度计划（石场4个，砂场1个）。

3.第三轮矿产资源规划编制工作。

目前，规划报告编制所需资料全部收集完成，已编写完成《云南省勐海县第三轮矿产资源总体规划编写大纲》、规划报告附表9个和规划报告附图2个。经十四届县人民政府第58次常务会议决定安排第三轮矿产资源规划编制工作经费28万元，目前，县财政局尚未安排报告编制经费。

4.切实做好矿山储量动态管理工作。

根据《云南省矿产资源储量评审认定管理办法》及相关文件规定，一是督促矿山企业开展储量动态检测工作。二是按照省厅及项目办的要求积极配合储量动态检测单位做好报告编制。三是继续加强矿山储量评审备案工作的监管工作。四是按时填报上年度非油气矿产资源登记统计工作，完成《矿产资源储量统计快报表》和《矿山开发利用统计基础表》。

5.积极落实矿业权涉及规划区清理排查工作。

为进一步规范涉及各类保护区、建设项目压覆区、矿产资源规划禁止区和限制区的矿业权相关业务办理要求，根据《云南省国土资源厅关于涉及各类保护区矿业权管理有关问题的紧急通知》（云国土资〔2016〕131号）文的要求，我局于9月中旬着手开展矿业权涉及各类保护区清理工作，截止到目前，涉及县级5个相关职能部门的清理工作已经完成。

6.强化矿产资源规费的征收管理。

严格按照矿产资源补偿费、探矿权采矿权价款和采矿权使用费的征收规定和办法，按照应收尽收的原则，按时足额征收矿产资源补偿费和矿业权出让价款，截至目前，2016年度应收取矿产资源规费762.9117万元，其中矿产资源补偿费 757.9117万元；采矿权使用费5万元。目前已收取采矿权使用费4.3万元，矿产资源补偿费733.2083万元。其中，2016年度采矿权使用费3.85万元，矿产资源补偿费700.3912万元。收取2015年度采矿权使用费0.45万元，矿产资源补偿费32.8171万元。

7.多渠道开展地质灾害科普知识宣传培训。

编制了《勐海县地质灾害防灾减灾预案》、《勐海县突发性地质灾害应急预案》，一是发放各种宣传资料到各村各户。在汛期来临之前，将包括地质灾害基本情况、预警信号、转移路线、避险地点等内容的地质灾害避险明白卡和防灾明白卡发放到所有受地质灾害威胁的单位和群众手中，同时对所有地质灾害隐患点设置了警示宣传牌，划定了危险区。在汛期来临之前，各村将﹙两卡﹚明白卡迅速发放到每户群众家中，已发放《避险明白卡》1862份、《防灾工作明白卡》121份。二是开展地质灾害应急演练。为了增强村民避灾实战能力，提高广大群众的防灾避灾意识，在全县11个乡（镇）156个地质灾害隐患点开展了地质灾害应急演练45次，共1859人次参加，发放地灾科普知识宣传单7000份。通过演练，让群众知道了受何种地质灾害威胁、地质灾害预警信号，撤离疏散路线和安全地点。

8.地质灾害治理项目进展顺利。

2011年—2014年工程治理与搬迁避让项目共计投入实施26个地质灾害隐患点工程治理及搬迁避让项目，投入资金2999.94万元，其中8个点是各乡（镇）人民政府整合资金，已通过各乡（镇）人民政府组织验收，其余18个点未完成工程竣工验收。

2015年计划投入资金1111.58万元，分别对7个地质灾害隐患点进行工程治理，并于2016年11月23日完成其中4个点的招标工作，其余的3个点由于当时在11月23日开标时未能达到投标条件（报名2家），所以延时到12月14日重新开标。

2016年计划申报2个地灾治理工程，分别是布朗山乡章家村委会空坎二队（计划投入资金：250.34万元）和格朗和乡帕宫村委会贺南中寨（计划投入资金：366.00万元），共计616.34万元。截至目前，该项工作正在完善相关手续。

——党风廉政建设稳步推进

1.加强领导，促进党风廉政建设责任制的落实。

根据县委、县人民政府关于进一步推进我县廉政工作迈上新台阶的要求，结合“两学一做”和“清廉干事”专题教育学习活动：一是将党风廉政建设工作列入重要议事日程，召开党组班子会议，对党风廉政建设和反腐败工作做了具体安排。二是根据党风廉政建设工作计划，完成了2016年第一轮“听、谈、查”工作，增强了法律、法规和党性意识。三是分管领导定期、不定期地对分管职能股室和乡镇国土资源所执行党风廉政建设情况进行督促检查，形成一级对一级负责，一级抓一级，一级带一级，层层抓落实的良好局面，保障了党风廉政建设的深入贯彻执行。四是完善制度，扎实做好“六个严禁”专项整治工作，用制度规范党风廉政建设责任制的贯彻落实。与各股室（中心）、乡镇国土管理所共签订了《党风廉政建设责任书》26份，签订《领导干部“一岗双责”责任书》26份，将党风廉政建设责任制延伸到人、到岗，进一步筑牢拒腐防变的思想防线，防止腐败案件的发生。

2.加强学习教育，进一步提高廉洁从政意识。

一是深入学习十八届五中、六中全会精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、“中央八项规定”及“六项禁令”等党纪法规，筑牢拒腐防线；二是认真落实“两学一做”学习教育、“清廉干事”专题教育学习活动和开展“基层组织建设推进年”活动，强化党风廉政建设的意识，对党负责、知责明责、守责尽责；三是结合“两学一做”学习教育，组织开展《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等相关政策法规及国土资源业务知识测试和竞赛。四是贯彻落实两会精神实质，紧密联系实际，找准国土资源工作在围绕中心、服务大局中的定位，真正把两会精神转化为全体干部职工干事创业的巨大热情，不断开创我局廉政建设的新局面。五是完善内部制度修订工作，严格执行审批制度，已于5月25日完成24项内部制度修订工作，并印制成册发至全体干部职工。

3.规范行政行为，推进依法行政能力。

通过开展“两学一做”和“清廉干事”专题学习教育活动，加强干部队伍的思想和作风建设：一是加强思想和警示教育，抵制各种诱惑，做到警钟长鸣。按照党风廉政建设工作要求，强化党风党纪、廉政法规和从政道德教育，深化警示教育和案例为重点的岗位廉政风险教育，大力发掘和培育廉洁从政的先进典型，年内共组织观看警示教育片和专题片6次211人次，引导党员干部讲党性、重品行、做表率。局班子成员成员、股室、各乡镇国土资源管理所负责人认真开展自查自纠，8月22日局领导班子集体约谈11个乡镇所负责人，真正做到“自重、自省、自警、自励”；二是全面推进从严治党，紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，统筹推进基层党风廉政建设、持之以恒改进工作作风，加强干部职工的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，促进党风廉政工作科学化、规范化、制度化。

4.加强权力监督，规范权力的正确运行。

一是坚持以保稳定、保民生、保发展为重点，积极推进征地制度改革，严格执行土地征收工作程序，进一步规范征地工作。认真执行“两公告一登记”，公开征求被征地群众意见，公平、科学、合理确定安置补偿标准，切实保障了被征地农民知情权和监督权。二是加强权力的监督，规范权力正常运行，深化行政审批制度改革。按照上级要求设置行政审批事项，防止行政权力对微观经济活动的违规干预。三是对于保留的审批事项，进一步简化审批程序，压缩审批周期，坚决防止敷衍塞责、边减边增等变相抵制简政放权的现象。四是全面加强对作业中介机构的监管，强化行业管理，切实推进土地整治、地质灾害治理项目等国土资源工程从业单位诚信体系建设。五是结合国土资源管理部门实际，进一步查找在行政审批、资源配置、行政执法、案件查处、资金管理、工程项目管理、干部队伍思想建设和组织建设等方面的薄弱环节和漏洞，加强制度建设，健全完善反腐倡廉制度体系。

——加强干部队伍建设

科学调配和任用干部，年内共调配、任免干部8名（其中：公开选调出1名，其他调出3名，工作需要调入4名）。严格落实年度干部教育培训计划，组织参加县委党校、州国土资源局及有关部门举办的培训56期128人次。组织参加国土资源部县（市、区）国土资源局局长培训1期1人、全县系统举办各类会议465次718人次。

——公务用车改革工作进展顺利

自8月29日全县启动公务用车制度改革以来，我局认真按照要求，8月30日24:00起完成取消车辆的停驶封存工作，及时上报公务用车封存停驶承诺书和封存车辆明细表，对取消车辆封存情况在单位内部进行公示；8月31日前将取消车辆上交处置；9月2日前制定出本局公务用车制度改革实施方案，经主要负责人签发后上报县公务用车制度改革领导小组办公室。

——督办协调扎实有效

一是健全日常工作报告制度，要求办公室配合专人梳理单位的重大事项，并由专人监督落实重大事项的报送情况，共梳理县委、县政府和上级督察督办事项154项。健全“三重一大”事项备案制度，落实“三重一大”事项情况会议记录，要求从6月开始，按照“一事一记录”原则由专人将“三重一大”事项的提出、会议讨论过程和结果、事项落实进展情况记录在册，实现过程监督。

二是抓好建议提案协调督办工作。承办县级人大代表建议8件、政协提案4件，共12件；承办州级代表建议和政协提案1件。全部承办件已在规定时限内办结，并答复了人大代表和政协委员，办结率和答复率均达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县国土资源局2016年末实有人员编制71人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县国土资源局2016年度收入合计16,304.20万元。其中：财政拨款收入16,287.71万元，占总收入的99.9%；其他收入16.49万元，占总收入的0.1%。

2016年总收入16,304.20万元，比上年14,998.96万元增加1,305.24万元，增长8.7%。其中：财政拨款16,287.71万元，比上年14,987.10万元增加1,300.61万元，增长8.68%。其他收入16.49万元，比上年11.86万元增加4.63万元，增长39.04%。

收入增减变动原因分析：

一是财政拨款增加的原因：政府性基金预算中的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

二是其他收入增加原因：其他收入非固定收入，是上级部门根据工作需要进行委托或完成某项特定工作所取得的收入。

二、支出决算情况说明

勐海县国土资源局2016年度支出合计16,525.81万元。其中：基本支出900.13万元，占总支出的5.45％；项目支出15,625.68万元，占总支出的94.55％。

2016年总支出16,525.81万元，比上年14,285.12万元增加2,240.69万元，增长15.69%。其中：基本支出900.13万元，比上年810.69万元增加89.44万元，增长11.03%；项目支出15,625.68万元，比上年13,474.43万元增加2,151.25万元，增长15.97%。

支出增减变动原因分析：

一是基本支出增加：2016年调资，人员经费增加、公用经费增加，所以支出增加；

二是项目支出增加：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加以及国土整治支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县国土资源局机构正常运转的日常支出898.63万元。与上年795.26万元对比增加103.37万元，主要原因分析：2016年调资，人员经费增加、公用经费增加，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县国土资源局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,625.68万元。与上年13,474.43万元对比增加2,151.25万元，主要原因分析：中央、省、州三级专项项目经费投入及其他收入增加，支出相应增加。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）为扎实做好土地收储和土地一级开发工作。勐海县G214国道强电沟及弱电管建设工程项目已完成立项、环评阶和招投标的前期工作，工程于2015年5月20日开工，截止2016年12月已完成工程总量的100%，已拨付该项目款资金790万元，正准备验收资料。

（2）重点落实耕地保护，确保耕地占补平衡，积极推进土地开发整理工作。我县2011年度兴地睦边项目共4个，其中一个省级投资项目，三个国家投资项目，项目建设总规模3915.24公顷（5.87万亩），项目投资总额13986.62万元，4个项目勐混镇2个、勐遮镇2个，于2012年2月15日进场施工，现四个项目已完工。目前除勐遮镇勐遮村、曼根村土地整治项目因新增加的河道治理工程延期验收，计划与2012年度兴地睦边项目一起验收，其他3个项目已上报省国土厅验收，目前正在进行整改工作，待整改工作完成后，再报省国土资源厅验收。以上四个项目共计已完成投资12708.816万元，完成沟渠工程296.6公里，完成道路工程198.33公里，完成土地平整工程3263公顷（48950亩）；我县2012年度兴地睦边项目共4个，其中三个省级投资项目，一个国家投资项目，项目预计建设总规模4114公顷（6.17万亩），预计可新增耕地面积127公顷（1905亩），项目预算投资总额16794.14万元，项目区涉及勐宋乡、勐阿镇、勐海镇、勐遮镇4个乡镇，于2013年2月20日进场施工，2014年6月30 完工。四个项目共计完成投资13188.45万元，完成土地平整1599.023公顷（2.398万亩）；完成灌溉与排水工程388.373公里；完成田间道路工程274.809公里。以上4个项目和2011年度勐遮镇曼根村土地整治目正在进行财政评审工作。待评审工作结束后，计划年底前报请省厅验收。

（3）夯实地籍管理及规划工作。城乡建设用地增减挂钩是以统筹城乡发展、加快社会主义新农村建设，促进城乡土地资源的集约利用为出发点，截止2016年12月勐海县增减挂钩项目已完成两个批次，项目已在供地阶段。我局已完成增减挂钩三批次实施方案编制工作，实施方案已通过州局审查，待州政府批复后报省厅备案；增减挂钩三批次共计39.3398公顷（590.097亩），建新区、拆旧区勘测定界已完成，已报送至省国土资源厅审查。目前我局正在进行增减挂钩四批次实施方案数据收集整合，该项目区由建新区和拆旧区共同组成，建新区包括9个地块，总面积19.5175公顷（292.7625亩）。

（4）强化执法手段，加大执法监察力度，严厉打击违法用地行为，全力推进土地例行督察整改工作。我局结合“打非治违”专项整治工作方案要求，2016年度全县共开展矿山动态巡查10次，出动执法人员40余人次，检查矿山企业6家。对越界开采3起的违法行为下达了《责令停止矿产资源违法违规行为通知书》，责令其退回原矿区和停止违法开采行为。共立案查处3起，收缴罚没款10万元；扎实开展2015年度土地、矿产卫片执法检查工作。土地卫片执法检查违法违规图斑18个，涉及14个违法宗地，总面积111.90亩，占耕地面积103.40亩。3月7日召开专题会议，成立4个专案小组，负责18个违法图斑的查处整改。其中：土地卫片立案查处 18宗，非立案1宗，结案18宗，收缴罚款57.4265万元；矿产立案查处3宗，非立案3宗，结案3宗，收缴罚款10万元，两项共收缴罚款67.4265万元，2015年度全县违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例为含可调整地类11.05%，不含可调整地类7.55%。

（5）加强矿政管理和地质灾害防治工作。强化矿产资源规费的征收管理。严格按照矿产资源补偿费、探矿权采矿权价款和采矿权使用费的征收规定和办法，按照应收尽收的原则，按时足额征收矿产资源补偿费和矿业权出让价款，截止2016年度，应收取矿产资源规费762.9117万元，其中矿产资源补偿费 757.9117万元；采矿权使用费5万元。目前已收取采矿权使用费4.3万元，矿产资源补偿费733.2083万元。其中，2016年度采矿权使用费3.85万元，矿产资源补偿费700.3912万元。收取2015年度采矿权使用费0.45万元，矿产资源补偿费32.8171万元；地质灾害治理项目2011年—2014年工程治理与搬迁避让项目共计投入实施26个地质灾害隐患点及搬迁避让项目，投入资金2999.94万元，其中8个点是各乡（镇）人民政府整合资金，已通过各乡（镇）人民政府组织验收，其余18个点未完成工程竣工验收；2015年计划投入资金1111.58万元，分别对7个地质灾害隐患点进行工程治理，并于2016年11月23日完成其中4个点的招标工作，其余的3个点由于当时在11月23日开标时未能达到投标条件（报名2家），所以延时到12月14日重新开标；2016年计划申报2个地灾治理工程，分别是布朗山乡章家村委会空坎二队（计划投入资金：250.34万元）和格朗和乡帕宫村委会贺南中寨（计划投入资金：366.00万元），共计616.34万元。截止2016年，该项工作正在完善相关手续。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出8608.82万元,占本年支出合计的52.09%。与上年12,001.42万元对比减少3.392.60万元,主要原因分析：2016年调资，人员经费增加、公用经费增加，所以基本支出增加；国土资源事务的地质灾害防治以及土地资源储备支出减少，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2015年项目前期差旅费和相关的业务工作经费等支出；

2. 社会保障和就业（类）支出103.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于财政对行政事业单位在职人员的工伤和生育保险基金补助支出、财政对行政事业单位退休人员的工资等支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出67.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于财政对行政事业单位在职人员的医疗保险支出和公务员医疗补助支出；

4. 城乡社区（类）支出791.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于勐海县G214国道强电沟及弱电管建设项目工程款支出；

5. 农林水（类）支出517.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于缴纳2013年第一批次和2014年第二批次耕地占用税；

6. 国土海洋气象等（类）支出7,066.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于行政事业单位在职人员的工资福利支出、业务工作经费、国土整治项目基础设施建设、地质灾害防治的工作以及缴2013年第一批次城镇建设项目县级坝区耕地质量补偿费等支出；

7. 住房保障（类）支出51.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出和退休人员的购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.91万元，完成预算的40.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的18.08%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的22.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据“三公”经费管理规定，严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出，厉行节约反对浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.85万元，下降68.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.02万元，下降73.5%；公务接待费支出决算减少4.83万元，下降63.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行上级文件精神，严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出，节约“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占44.2%；公务接待费支出2.74万元，占55.8%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车运行维护支出2.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法动态巡查、地质灾害巡查调查以及土地整治项目下乡调研等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出2.74万元。其中：

国内接待费支出2.74万元，共安排国内公务接待34批次，接待人次610人。主要用于接待上级部门调研、交流、指导工作发生的支出（包括接待省国土资源厅、省地质环境调查院、州政府、州交通局及州国土资源局等）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县国土资源局2016年机关运行经费支出74.87万元，与上年对比183.45万元减少108.58万元，下降59.19%，主要原因：勐海县国土资源局机关运行经费主要用于日常的办公费用、业务委托费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及办公设备购置费等，该费用相比上年减少，所以经费支出减少。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。