2017年度农村饮水安全巩固提升工程(1月)

项目基本情况及进展：工程涉及全县11个乡镇及农场，建设276个村组饮水工程，共解决8.6427万人饮水不安全问题。工程建设措施：安装净水消毒设备，并更换、改造供水管网，新建蓄水池等。2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目已经州水利局审核并完成批复，项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程，第二批次实施107个巩固提升村寨。其中，第一批次项目已于2017年12月27日完成招标工作，于2018年1月10日完成合同签订，即将进场施工；第二批次项目将在第一批次项目实施完成后立即组织实施。