2017年度农村饮水安全巩固提升工程(8月)

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程，第二批次实施107个巩固提升村寨。其中：第一批次项目已于2017年12月27日完成招标工作，于2018年1月10日完成合同签订，1月15日已正式进场施工。目前，主体工程已完工，预计10月底全面完工；第二批次项目将在第一批次项目实施完成后立即组织实施。