# 勐海县水务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

## 勐海县勐阿水库工程。

## 二、立项依据

## 西双版纳州发展和改革委员会关于勐海县勐阿水库工程可行性研究报告的批复（西发改地农〔2022〕303号）。

## 《西双版纳州水利局关于准予勐海县勐阿水库工程水利基建项目初步设计文件审批的行政许可决定书》（西水许〔2023〕28号）。

## 三、项目实施单位

## 勐海县润博水利投资有限公司。

## 四、项目基本概况

## 勐阿水库规模为中型，等别为Ⅲ等。总库容1116.50万m³，水库设计年供水总量为1153.40万m³，设计灌溉面积2.29万亩，供水人口1.04万人，解决1.76万头牲畜饮用水。勐阿水库工程由枢纽工程、输水工程及水厂工程组成。

## 项目概算总投资76,448.08万元。大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞按3级建筑物设计，次要建筑物按4级建筑物设计，输水工程和临时建筑物5级建筑物设计。水库防洪标准按50年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核；消能防冲按30年一遇洪水设计。输水工程跨河、跨箐按10 年一遇洪水设计。

## 五、项目实施内容

## 勐阿水库工程实施内容由枢纽工程、输水工程及水厂工程组成。

## 枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞组成。拦河坝坝型为粘土心墙风化料坝，最大坝高为61.7米，坝轴线长191.0米，坝顶宽8.0米。溢洪道布置在左坝肩，为侧槽进水无闸控制，全长343.0米。控制段堰型为侧堰（WES 实用堰），堰宽20.0米，堰顶高程为1404.44米，最大泄洪能力为127.2立方米/秒。导流输水放空隧洞布置于左岸，全长 459米，设计输水流量2.02立方米/秒，最大放空流量12.8立方米/秒。

## 输水干管从输水隧洞出口设置的DN800闸阀取水后沿猴子河左岸布置，全长19.42公里，设计流量 1.95～0.40立方米/秒，沿线布置9个分水口。

## 新建水厂工程包括新建 6000立方米/天规模水厂1座，DN300原水输水管 160米，DN300清水输水管5150米，DN100-DN300 配水管网10529米，周边村寨配水管网75684米。覆盖7865户的入户管网及配套闸阀、加密阀、水表、水表箱等。新建水库生产、办公管理用房450平方米，工程建设需新建永久道路长8.8公里，改扩建道路长3.7公里，路面宽3.5米、6.0米，均为混凝土路面。新建永久桥涵2座，为钢筋混凝土板桥。

## 六、资金安排情况

## 截止目前，勐阿水库项目前期费到位770万元。其中，省级补助100万元，省水投投资150万元，州级补助450万元，县级自筹70万元。到位前期费按项目进度及资金使用管理办法，目前已支付769.46万元，支出占比99.93%。

## 目前争取到项目资金共50,100万元，其中，提前批次专项债券资金28,000万元，增发水利特别国债资金22,100万元。提前批次专项债券资金，按项目进度及资金使用管理办法，目前已全部完成支付。增发水利特别国债资金因国债资金开户及资金监管协议影响，计划2月底开始按资金使用计划及时逐期开始支付。

## 七、项目实施计划

根据本工程所处地理位置、水文气象特点、交通运输条件等实际情况，拟定本工程施工总工期为48个月，施工准备期17个月，主体工程施工期30个月，工程完建期2个月，跨4个年度。

## 八、项目实施成效

## 一是实施勐海县勐阿水库工程，修建为骨干水源工程，对于区域水利工程调节水资源时空再分配能力具有重要的意义。二是实施勐海县勐阿水库工程，将从根本上解决灌区内农业、生活、工业缺水问题，为勐阿镇经济社会发展提供可靠的水源保障。三是实施勐海县勐阿水库工程，可有效促进当地的茶、糖产业发展，为当地百姓增产增收打下坚实的基础。四是实施勐海县勐阿水库工程，对保障国家边境的安定及我省民族团结示范区建设有重要推动意义。