勐混镇曼扫村委会曼坡小组

养殖猪圈建盖项目

实

施

方

案

勐海县勐混镇人民政府

二〇二〇年三月

目  录

第一章  项目概况	- 2 -

一、项目名称和执行单位………………………………- 2 -

二、建设性质	- 2 -

三、建设地点	- 2 -

四、镇情概况	- 4 -

五、项目村基本情况	- 4 -

六、项目建设必要性	- 4 -

第二章 项目建设方案	- 5 -

一、项目建设依据	- 6 -

二、项目建设目标	- 7 -

三、项目建设内容和规模	- 7 -

四、项目设计方案（技术标准）	- 7 -

五、项目建设安排	- 7 -

第三章 项目投资概算及资金筹措	- 10 -

一、项目概算依据	- 10 -

二、项目投资概算	- 10 -

三、项目资金筹措	- 11 -

第四章 项目建设效益分析	- 11 -

第五章 项目实施管理及保障措施………………………-12-

一、项目实施管理机构………………………………-12-

二、项目实施保障措施	- 12 -

# 第一章  项目概况

## 一、项目名称和执行单位

## （一）项目名称

勐混镇曼扫村委会曼坡小组养殖猪圈建盖项目

## （二）执行单位

项目业主：勐混镇人民政府

编制单位：勐混镇人民政府

## 二、建设性质

农业养殖

## 三、建设地点

勐混镇曼扫村曼坡小组

## 四、镇情概况

勐混镇位于勐海县东南部，东连格朗和乡，东南与景洪市交界，南邻布朗山乡，西北接勐混镇，北抵勐海镇。镇政府驻地勐混村委会旁，距县城18公里，镇辖7个村民委员会（曼国、曼蚌、贺开、曼赛、曼扫、曼冈、勐混），81个村民小组。全镇总面积329平方公里，其中，坝子面积54平方公里。镇内居住着傣、哈尼、拉祜、布朗、佤、汉等16种民族。截止2019年底，全镇辖区总户数6991，总人口32562人，农村劳动力21654人。

土地资源：耕地总面积81024亩，其中：水田58503亩，旱地22521亩，林地面积23242亩，有水面资源849亩。土壤分水稻土、旱地土、砖红壤性红壤和红壤四大类，其中水稻土分布在坝区和坝区周围的缓坡地带，宜种水稻及冬季作物，旱地土多为缓坡地，砖红壤性红壤分布在山区，宜种旱稻、玉米、茶叶、甘蔗、云麻等旱地作物和其他经济林木。

森林资源：有林地面积25331公顷，森林覆盖率51%，活立木畜积量242.9万立方米。

水利资源：境内水利资源丰富，水利条件较好，主要河流有南开河、南混河、南养河、南卡河、南歪河等，均属澜沧江水系。镇内最大河流为南开河，自东南向西北穿过勐混坝子中部，全长47公里，流域面积509.2平方公里，灌溉农田9000多亩。现有中型水库1座（那达勐水库）总库容4943万立方米，该水库是集防洪、灌溉、供水发电及解决勐海县城居民供水为一体的综合性水库，小（一）型水库1座130万立方米，小（二）型水库4座，总库容155万立方米，坝塘3座，总库容25万立方米。已建有装机容量为12600千瓦时的那达勐坝后水力发电站和装机容量为750千瓦时的曼养小型水力发电站。

热区资源：勐混镇属亚热带季风气候，年降雨1300-1500毫米，坝区年平均气温18—19℃，最热月份平均气温22.3—22.9℃，最冷月份平均气温11.8—12.8℃，最高温36℃，最低温－5.4℃，年霜期31天左右。风向以西南风和东南风为主，常风小、静风多。有热区面积54758亩，已开发利用15890亩（占29%）。勐混坝子面积54平方公里（8.1万亩），地势平坦，是勐海县较大的坝子之一，是优质稻“滇陇201”的主要生产区，素有“鱼米之乡”、“古茶圣地”的美誉。

文化旅游资源：拥有一批以贝叶文化、佛教文化、傣族手工造纸文化、手工竹编文化、傣鼓制作文化、拉祜茶艺文化为依托的特色文化名村。

## 五、项目村基本情况

（一）曼扫村基本情况

勐混镇曼扫村，距离镇政府驻地7公里，距离县城18公里，属于坝区，国土面积12·98平方公里，辖曼召、曼扫、曼英、南京里、曼坡、半坡、大呼拉、曼练勐、曼回、曼列、曼冈、茶山、曼贺、曼西里、曼喝新寨等15个村民小组，有农村居民1089户5057人，有哈尼族、傣族、拉祜族、佤族等民族。有耕地22407亩，林地14377亩，主要种植水稻、甘蔗、茶叶、橘子等农作物。2018年农村常住居民人均可支配收入12225元。全村设有党支部15个，党员128人，预备党员4人。2019年有建档立卡贫困户58户187人，全部脱贫。

（二）项目点曼坡小组基本情况

曼坡小组，距离村委会驻地3公里，距离县城18公里，属于坝区，有农村居民22户96人，主要以哈尼族为主。有耕地441亩，林地320亩，主要种植水稻、甘蔗、茶叶等农作物。2019年农村常住居民人均可支配收入11407元。全村设有党支部1个，党员5人，预备党员1人。2019年有建档立卡贫困户1_户1人已脱贫。

## 六、项目建设必要性

脱贫攻坚项目是精准扶贫、精准脱贫的重要支撑，推进脱贫攻坚项目建设是贯彻落实习近平总书记精准扶贫精准脱贫方略的重要举措，是压实攻坚责任、推进精准施策和提高脱贫质量的重要基础，是实现贫困人口稳定脱贫的重要保障，同时也是巩固提升脱贫攻坚成果主要措施。勐混镇曼扫村委会曼坡小组养殖猪圈建盖项目，是对贫困村组、贫困户发展养殖业的重要扶持方式，对提升村寨人居环境，相互学习提高养殖技能，起到积极作用。此外集中养殖有助于引导实施群众控污方式转变，使废弃物变废为宝。集中养殖猪圈以“干湿分离、雨污分流”、“无害化、沼气化、肥料化”的“两分三化”技术推广为重点，建设上实施雨污分离、干湿分离，干粪经处理后变为有机肥用于出售。污水通过沼气池发酵并经沉淀池处理，有效地解决了污水问题，实现了良性发展。效地解决了污水问题，实现了良性发展。

# 第二章 项目建设方案

## 一、项目建设依据

1.《勐海县筹备整合使用财政涉农资金管理办法》、《勐海县打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》

2.《勐海县2018年至2020年脱贫攻坚县级项目库、乡级路线图（实施方案）及村级施工图中期调整实施方案》

3.中国电力出版社，计办投资【2002】15号文，《投资项目可行性研究指南》；

4.交通运输部《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG M20-2011）及《公路工程估算指标》（JTG/T M21-2011）；

5.《云南省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交基建[2013]3号）；

6.云南省、西双版纳州《国民经济和社会发展第十三个五年计划和2015年远景目标纲要》；

7.云南省、西双版纳州《国土资源综合开发利用规划》；

8.《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）

9.《云南省人民政府关于印发〈云南省企业投资项目核准实施办法（试行）〉等六个投资体制改革文件的通知》（云政发[2004]224号）

10.西双版纳州《统计年鉴》

11.现行国家部颁相关技术标准及规范、政策意见；

12.勐海县人民政府扶贫开发办公室提供的相关资料。

## 二、项目建设目标

在县扶贫办的帮助支持下，通过实施财政涉农整合资金项目，使曼扫村曼坡小组的村内基础设施得到进一步完善，人居环境和生产生活条件得到进一步提升；群众收入得到提高，实现“两不愁三保障”。曼坡小组养殖猪圈建盖项目，是对贫困村组、贫困户发展养殖业的重要扶持方式，对提升村寨人居环境，相互学习提高养殖技能，起到积极作用。此外集中养殖有助于引导实施群众控污方式转变，使废弃物变废为宝。集中养殖猪圈以“干湿分离、雨污分流”、“无害化、沼气化、肥料化”的“两分三化”技术推广为重点，建设上实施雨污分离、干湿分离，干粪经处理后变为有机肥用于出售。污水通过沼气池发酵并经沉淀池处理，有效地解决了污水问题，实现了良性发展。效地解决了污水问题，实现了良性发展。

三、项目建设内容和规模

勐混镇曼扫村委会曼坡小组养殖猪圈建盖项目，采取集中养殖猪圈建盖的方式，22户村民每户面积不小于10平方米，分为两间。

## 四、项目设计方案（技术标准）

（一）本投资估算依据为：交通运输部《公路基本建设工程投资估算编制办法》JTG M20-2011、《公路工程估算指标》JTG/T M21-2011；《公路工程概算定额》JTG/T B06-01-2007；《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》JTG B06-2007；云南省交通运输厅2013-10-30发部，并于2013-11-30实施的《云南省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定》勘察、调查整理的工程数量进行编制。

（二）根据云南省交通运输厅《关于调整云南省公路工程人工工日单价的通知》云交基建（2012）413号文件二类人工费单价为59.10元/工日。

（三）根据《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》JTG M20-2011计入税金11%  。

（四）本路线为四级公路改建，根据《云南省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定》办公及生活用家具购置费标准应乘以系数0.8。

（五）粮食、蔬菜、燃料和水由沿线供应，按编制办法和补充规定计取主副食运费补贴费率，综合里程为0.5公里。

（六）供电贴费根据计价格[2000]95号文不再计列。

（七）根据《云南省建设厅关于做好建设工程质量监督费收费项目取消后有关工作的通知》云建建[2008]631号，不计入工程质量监督费及定额测定管理费。

（八）勘察设计费按国家物价局、建设部文件计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》计列。

（九）建设单位管理费、工程监理费、设计文件审查费、工程质量监督费、定额编制管理费按交通公路发[2005]230号《关于完善公路基本建设工程概算预算编制办法有关内容的通知》规定计列。其中取费基数以建筑安装工程费总额为基数。

（十）工程造价增涨预留费根据国家发改委计投资[1999]1340号文件规定，不再计列。

（十一）环境影响评估费根据《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号）计入，水土保持评估费根据《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监[2005]22号）计入。

（十二）编制、评审可行性研究报告按计列在建设项目前期工作费用中。

（十三）设计、监理、施工招标文件及施工招标标底文件编制费根据计价格[2002]1980号文计列。

（十四）砂、石、水泥、钢材等主要材料价格参照《云南省交通运输工程材料及设备指导价》、西双版纳州景洪地区建设材料《价格信息》价格信息计入。

## 五、项目建设安排

## （一）建设地点

勐混镇曼扫村委会曼坡小组

（二）建设时间

2020年3月至2020年9月

（三）建设进度

勐混镇曼扫村委会曼坡小组养殖猪圈建盖项目建设进度如下：

（1）调查摸底阶段：2020年3月上旬，开展宣传动员；

（2）项目公示阶段：2020年3月中旬，进行项目公示，

（3）项目准备实施阶段：2020年3月下旬，按照批复的项目建设内容、时限和要求，开始筹备项目实施前期工作。

（4）项目实施阶段：2020年4月，施工方开始进场施工。预计2020年6月底完工。

（5）查缺补漏阶段：2020年7月中旬，抓紧进行查缺补漏，建立健全完善的经营体系。

（6）上级验收总结阶段： 2020年8月上旬，邀请上级部门组成验收考核组，对项目村进行考核验收，并总结经验。

# 第三章  项目投资概算及资金筹措

## 一、项目概算依据

根据各个行业有关技术经济指标，结合当地实际发生的价格为依据进行估算。同时，投资概算本着实事求是、量力而行、尽力而为的原则，结合项目实际情况，在项目建设规模的基础上，概算项目建设投资。

## 二、项目投资概算

勐混镇曼扫村委会曼坡小组养殖猪圈建盖项目。项目建设计划总投资20万元。

## 三、项目资金筹措

全额申请财政涉农整合资金资金20万元。

# 第四章 项目建设效益分析

勐混镇曼扫村委会曼坡小组养殖猪圈建盖项目，规划始终坚持“以人为本，发展经济”的发展战略，坚持可持续发展和长远发展的原则，通过开展基础设施、社会事业及产业发展等项目建设，项目村生产力水平将得到较大提高，人民群众生活水平将得到有效改善，不愁吃、不愁穿、基础设施、安居乐业、产业发展及就业增收将得到有力的保障，贫困群众脱贫致富奔小康基础稳固，信心百倍，实力增强，项目的建设将产生明显的经济效益、社会效益和生态效益。

曼坡小组养殖猪圈建盖项目，是对贫困村组、贫困户发展养殖业的重要扶持方式，对提升村寨人居环境，相互学习提高养殖技能，起到积极作用。此外集中养殖有助于引导实施群众控污方式转变，使废弃物变废为宝。集中养殖猪圈以“干湿分离、雨污分流”、“无害化、沼气化、肥料化”的“两分三化”技术推广为重点，建设上实施雨污分离、干湿分离，干粪经处理后变为有机肥用于出售。污水通过沼气池发酵并经沉淀池处理，有效地解决了污水问题，实现了良性发展。效地解决了污水问题，实现了良性发展。曼坡小组22户96人全部受益。

总之，项目实施方案的获准实施，人民群众生产条件得到明显改善，项目村基础设施将得到明显加强，农业发展后劲将得到不断增强，农村综合实力将得到不断提高，脱贫攻坚进程将得到进一步加快，可有效促进全村经济社会的又好又快更好更快发展。

# 第五章 项目实施管理及保障措施

## 一、项目实施管理机构

组  长：岩  的  勐混镇党委副书记、镇人民政府镇长

副组长：李佳良  勐混镇党委副书记

李  岩  勐混镇人民政府副镇长

成  员：胡学俊  勐混镇扶贫开发办公室工作人员

岳阳迪  勐混镇扶贫开发办公室工作人员

孙  昱  勐混镇扶贫开发办公室工作人员

岩温儿  勐混镇交安中心主任

赵冰华  勐混镇城镇规划所主任

杨永林  勐混镇财政所所长

康  二  勐混镇曼扫村党总支书记、村委会主任

领导小组下设办公室在镇扶贫开发办公室，李佳良同志兼任办公室主任，具体负责组织、协调、指导、督促等日常事务落实工作。

## 二、项目实施保障措施

一是提高认识，加强领导。为切实加强对涉农资金项目建设工作的领导，镇党委、镇人民政府已成立了工作领导小组，由镇长任组长，分管扶贫副书记任副组长，镇扶贫开发办公室、镇城镇规划所、镇财政所为成员的领导小组，具体负责贫困村项目建设工作的领导和协调。领导小组下设办公室在镇扶贫开发办公室，由镇扶贫开发办主任兼任办公室主任，具体负责处理贫困村建设的日常事务和协调指导工作。

二是建立机制，强化落实。为稳步有序推动项目村项目建设顺利实施，并使其充分发挥经济和社会效益，促进当地经济和社会发展，镇党委、政府要配套建立保障机制，以强化各项工作措施的落实。

三是规范运作，强化管理。勐混镇是项目组织实施的主体，对整个项目的实施负责。领导小组将适时对建设项目进行督促检查，要对项目建设和资金使用情况进行全程跟踪监测。领导小组办公室、县级相关单位及项目实施镇要建立健全项目建设档案，完备项目建设资料。在资金管理方面，严格按照《云南省财政扶贫资金管理办法》，严肃财经纪律，强化各类扶持资金和物资管理。项目建设扶持资金、物资严格执行“三制度一公开”，工程竣工后，所有账务接受审计，向群众公示，接受上级部门核查及项目村群众监督。

四是明确职责，加强考核。严格按照项目村规划实施，切实履行职责，发挥部门优势，整合部门资源，落实扶持措施，加强协调配合，确保圆满完成建设工作目标任务。

五是强化宣传，营造氛围。项目建设中项目实施镇要充分发挥广播、电视、报刊、网络的舆论宣传作用，开展大规模的宣传动员，对涉农资金项目工作进行全方位宣传报道，营造良好社会舆论氛围，形成人人关心、支持、参与的扶贫工作态势，调动社会各界的力量，把扶贫工作推向高潮。